Приложение 1

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края 
на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления

ФОРМА

ПРОЕКТ

на участие в конкурсе проектов 
территориального общественного самоуправления

(далее – ТОС)

от Кондратовского сельского поселения Пермского муниципального района

(наименование муниципального образования (городского округа, поселения)

1. Название проекта ТОС: обустройство многофункциональной спортивной площадки (1 этап).

2. Место реализации проекта ТОС (городской округ/муниципальный район, поселение, населенный пункт, улица, дом):

2.1. Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово, ул. Карла Маркса;

3. Наименование ТОС (полное и сокращенное наименование согласно уставу): Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление "Новая Слобода" (МОО ТОС "Новая Слобода"),

руководитель ТОС или уполномоченное лицо:

Круглянский Валерий Семенович.

(ФИО, наименование должности)

4. ФИО и телефон контактного лица проекта ТОС (представитель администрации или ТОС): Круглянский Валерий Семенович 8-982-46-36-282.

5. Описание проекта ТОС:

5.1. направление проекта ТОС в соответствии с пунктом 2.3.7 Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления (далее – Порядок):

создание, ремонт, обустройство спортивных площадок

5.2. цель и задачи проекта ТОС:

Цели проекта: Создание условий для укрепления здоровья и физического развития населения д. Кондратово, организации активного отдыха и пропаганда здорового образа жизни. Создание условий для проявления индивидуальности и формирование активной жизненной позиции.

Задачи проекта: Создание многофункциональной спортивной площадки. Формирование у населения практического опыта социально значимой деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем. Обеспечение условий для отдыха, физического развития населения. Проведение спортивных мероприятий. Формирование коллективного общения жителей всех поколений Кондратовского сельского поселения.

5.3. описание проблемы, на решение которой направлен проект ТОС:

Основная проблема, на решение которой направлен данный проект – это отсутствие спортплощадки для проведения мероприятий среди детей и подростков, проживающих в Кондратовском сельском поселении.  Неразрешенность данной проблемы снижает уровень заинтересованности в занятиях спортом и проведении спортивных мероприятий у детей и подростков. Современная ситуация показывает, что все большее количество людей, в частности молодежь, предпочитает вести здоровый образ жизни. В рамках реализации проекта будет обустроена многофункциональная спортивная игровая площадка в виде хоккейной коробки для минифутбола, волейбола и баскетбола с воротами, баскетбольными щитами, волейбольной стойкой и сеткой. В зимнее время данная площадка будет использоваться как хоккейная коробка.

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, текущее состояние объекта, 
год постройки объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, степень неотложности решения и т.д.)

5.4. Мероприятия по решению проблемы:

В рамках реализации проекта на 1 этапе будет подготовлена площадка (произведена планировка) и обустроена хоккейная коробка с ограждениями и воротами. На 2 этапе планируется превратить хоккейную коробку в многофункциональную спортивную площадку для минифутбола, волейбола и баскетбола с воротами, баскетбольными щитами, волейбольной стойкой и сеткой. Также в рамках 2 этапа будет произведено и внешнее благоустройство территории (освещение, асфальтирование, создание мест для передевания).

(опишите, что конкретно и каким способом планируется выполнить в рамках проекта ТОС)

5.5. Ожидаемые результаты:

В случае успешной реализации проекта, многофункциональная спортивная площадка будет использоваться для проведения спортивных соревнований поселенческого и межпоселенческого уровня, для организации досуга детей и подростков, для проведения уроков физкультуры МОУ «Кондратовская СОШ. Социально-экономический эффект проекта будет способствовать улучшению условий развития детей, укреплению здоровья детей и взрослых, повышению уровня благоустроенности территории.

(опишите конкретно, как изменится ситуация в городском округе/поселении после реализации проекта ТОС)

6. Участие населения в проекте ТОС: протокол собрания. В 2017 году данный проект принимал участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования и набрал наивысший балл, но не прошел по причине поздней подачи заявки.

(опишите степень участия населения в идентификации проблемы, предварительном обсуждении и подготовке проекта ТОС с обязательным приложением копии протоколов всех собраний ТОС по данному проекту ТОС,

копий опросных листов в поддержку проекта ТОС с итоговым числом подписей и приложением справки 
о количестве зарегистрированных граждан в населенном пункте (за подписью главы муниципального образования), видео- и (или) аудиозаписи собрания ТОС, анкеты (при наличии)

7. Информирование населения о проекте ТОС:

Информация о проекте ТОС размещена на сайте ТОСа, а также сайте администрации Кондратовского сельского поселения.

(опишите и подтвердите, использовались ли средства массового информирования населения о проекте ТОС (проблеме, которую решает проект ТОС), приложите фотографии объявлений, печатные издания, видеорепортажи на электронном носителе, укажите ссылки на статьи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)

8. Ожидаемый срок реализации проекта ТОС:

90 дней.

(месяцев, дней)

9. Эксплуатация и содержание объекта:

Сохранность и работу объекта обеспечит Кондратовский Дом Спорта, а также инициативная группа д. Кондратово. Планируется проведение детских конкурсов и праздников, спортивных мероприятий с привлечением наибольшего количества детей.

(опишите, как муниципальное образование, население или специализированная организация будут содержать 
и эксплуатировать объект после завершения проекта ТОС)

10. Смета проекта:

┌V┐

└─┘ унифицированная форма локально-сметного расчета;

┌─┐

└─┘ смета по форме согласно приложению 4 к Порядку.

11. Информация для оценки проекта ТОС на участие в конкурсе социально значимых проектов ТОС:

11.1. наличие видео- и (или) аудиозаписи с собрания ТОС

┌V┐

└─┘ наличие видео- и (или) аудиозаписи;

(прикладывается к проекту цифровом носителе)

11.2. данный проект предусматривает мероприятия, направленные на:

┌─┐

└─┘ обеспечение условий для организации первичных мер пожарной безопасности (ремонт источников противопожарного водоснабжения (противопожарных резервуаров (пожарных водоемов), пожарных пирсов, пожарных гидрантов, приобретение пожарно-технического вооружения, боевой одежды, первичных средств пожаротушения);

┌V┐

└─┘ создание, ремонт, обустройство спортивных площадок;

┌─┐

└─┘ другое.

11.3. визуальное представление проекта:

┌V┐

└─┘ наличие дизайн-проекта/чертежа/эскиза/схемы проекта/презентации;

(к проекту необходимо приложить на бумажном или электронном носителе)

11.4. информирование населения и обсуждение проекта ТОС 
с населением:

┌V┐

└─┘ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях;

┌V┐

└─┘ информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты), публикации в средствах массовой информации.

11.5. Освещение деятельности ТОС в средствах массовой информации 
за предыдущий и (или) текущий год:

┌V┐

└─┘ есть

(к проекту необходимо приложить соответствующие материалы, подтверждающие размещение информации 
в средствах массовой информации и(или) документы с указанием ссылок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

┌─┐

└─┘ нет

11.6. достижения ТОС за предыдущий и (или) текущий год:

┌V┐

└─┘ есть

(к проекту необходимо приложить копии документов, подтверждающих участие в конкурсах, получение грантов, наград (грамот, благодарственных писем)

┌─┐

└─┘ нет

12. Финансирование проекта ТОС:

бюджет Пермского края: 750 000 рублей 00 копеек;

бюджет муниципального образования: 97 000 рублей 00 копеек;

средства ТОС: 153 000 рублей 00 копеек;

средства юридических лиц, и (или) физических лиц, и (или) организаций: 0.00

И.п Главы (глава администрации)

муниципального образования__________	Утёмова В.Н._

М.П.                            (подпись, ФИО)

Председатель ТОС _____________________/Круглянский В.С./

(или уполномоченное лицо)                   (подпись, ФИО)